**CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**

ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, celebrada el día viernes 28 de junio del año 2019, se citó a la 5ª reunión ordinaria del CMDRS, con el objetivo de tomar decisiones de suma importancia respecto a la maquinaria del municipio, y tratar otros puntos que son de suma importancia para los productores de este municipio, por lo que en punto de las 14:23 horas, en las instalaciones del Salón Jardín de Gómez Farías Jalisco, dio inicio la reunión.

**ORDEN DEL DIA**

1. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE NUESTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES
2. REGISTRO DE ASISTENCIA E INSTALACION DE CORUM
3. INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO CON EL MODULO DE MAQUINARIA
4. ACUERDOS PARA LLEVAR ACABO LAS PROXIMAS OBRAS
5. ASUNTOS GENERALES Y ASUNTOS VARIOS
6. CLAUSURA.

**DESARROLLO DE LA SESION**

* **PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE NUESTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES**

Iniciando con la reunión en palabras de: Ramiro de la Cruz Gaspar se dio la bienvenida y agradeció a todos los asistentes el tiempo dedicado a esta reunión y se exhorto a seguir colaborando para beneficio de todo el municipio.

* **REGISTRO DE ASISTENCIA Y PRESENTACION DE CORUM**

Contando con la presencia de las siguientes personas, y habiendo corum para sesionar, se comenzó con los trabajos de esta reunión

* Dra. Ariana Barajas Gálvez, presidenta municipal de Gómez Farías, Jalisco
* M.V.Z. Ramiro de la Cruz Gaspar, director de fomento agropecuario
* L.N. Evelia Carolina Sánchez Álvarez, directora de promoción económica
* Ing. Zulma Alejandra Nieto González, directora de ecología
* C. Elías Chávez Mejía, agente de la comunidad de la cofradía
* C. Javier Gutiérrez Bernabé presidente del comisariado ejidal de San Sebastián del sur
* Pedro Jiménez Candelario, regidor
* C. Juan Manuel Guzmán Valeriano, regidor
* C. Andrés Chávez Corona, presidente de la asociación ganadera local de Gómez Farías
* C. José León Rafael, integrante de la cooperativa de pescadores la puerta de la laguna
* C. Raúl Joaquín Flores
* Francisco Javier Nieto Gonzales, apicultor del municipio
* José Refugio Morales Palacios, agente de Corralito
* Elías Chávez Mejía, agente de Cofradía
* C. Javier Chávez reyes agente del ejido primero de febrero.
* C. Eduardo Cisneros Sánchez agente de la calaverna.
* Arq. Rubén medina toscano coordinador regional de maquinaria de la SADER.
* C. francisco cano seda ejidatario.
* C. Manuel Velazco Gutiérrez agente de lo ocuares
* Arq. Juan Carlos Cortez Chávez director de obras públicas del ayuntamiento.
* **INFORME DE OBRAS REALIZADAS A LA FECHA POR PARTE DEL MODULO DE MAQUINARIA**

El secretario técnico Ramiro de la cruz, expuso que como ya anteriormente se había acordado se trabajó en las obras que quedaron asentadas en el acta pasada, y se incluyeron otras dos más que no se tenían contempladas, pero que por la cercanía de las máquinas y la aportación de los productores se lograron realizar, las obras en las que se trabajó fueron las siguientes:

1. Rehabilitación de 6 km de brecha el rodeo la cofradía (sin balastre).
2. Trabajo a productor en la comunidad del rodeo
3. Trabajo a productor en la comunidad de la calaverna
4. Rehabilitación de 5 km de la brecha de la calaverna - a la estancia de magaña (con balastre). **Obra que sigue en proceso**
* **ACUERDOS PARA LLEVAR ACABO LAS PROXIMAS** **OBRAS**

En este punto del orden del día se expuso y se reafirmó la situación del temporal de lluvias, tema del que ya se había venido hablando en reuniones anteriores, para que todo el consejo quede en común acuerdo, que vamos a trabajar de acuerdo a como las condiciones climatológicas lo permitan, por lo que una vez que se reafirmó este acuerdo se incluyeron y acordaron las próximas obras. MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR

1. Rehabilitación 7 km brecha calaverna-el corralito
2. Rehabilitación 8 km brecha Calaverna-puerta del zarzamoro (sin balastre)
3. Rehabilitación 7 km camino Presa de Zuno-Calaverna

\*Nota: las próximas obras se contemplaran en la próxima reunión

EXCAVADORA

1. Desazolve rio grande (arteria que pasa por parcela agrícola) 0.5 km
2. Desazolve arroyo norte (cobaej) 1.2 km
3. Desazolve arroyo sur (secundaria técnica) 1.5 km

\*Aclarando que una vez que se repare la maquina

* **ASUNTOS GENERALES Y ASUNTOS VARIOS**

Continuando con el orden del día, se tocaron los siguientes puntos:

1. El secretario técnico Ramiro les recalco como ya se había acordado en reuniones pasadas, que la maquinaria puede realizar obras a productores, siempre y cuando no tengan que desplazarse mucho de la obra principal, la obra no sea grande, y el productor aporte el diésel correspondiente.
2. Se informó la poca respuesta de los productores hacia el programa de concurrencia, puesto que a pesar de que se le dio bastante difusión en todas las comunidades, se han acercado muy pocos productores, quizá por varios factores, sin embargo aún está abierta la ventanilla de concurrencia con las entidades federativas y podrán ingresar sus solicitudes hasta el próximo 3 de julio
3. En cuanto a la excavadora, se informó a la asamblea que aún no está cerrado el caso, y seguimos esperando la respuesta de TRACSA y del seguro, puesto que esta situación está frenando los trabajos de desazolve en nuestro municipio
4. Por último, se informó que está abierta la convocatoria del gobierno del estado de Jalisco a través de la SADER estatal para que los pescadores puedan acceder al programa estatal acuícola y pesquero para la adquisición de maquinaria y equipo, por lo que pueden acudir a la oficina de fomento agropecuario para recibir más información, teniendo como fecha límite el día 15 de julio
5. Se discute la situación de la excavadora en la que se plantea la situación del daño y los avances en habilitar lo más pronto posible la máquina. Se establece el monto aproximado de la reparación el cual haciende hasta 160,000 pesos, esto si la falla de la maquina es más grave.
6. Se establece que el diagnostico de las obras realizadas son buenas, el municipio presenta buenos números en rehabilitación de caminos.
7. Referente al puente que se encuentra en la comunidad de la cofradía el comisariado y el agente municipal de Gómez Farías comentan sobre la necesidad inmediata de rehabilitarlo ya que sufrió su caída. El arquitecto juan Carlos Cortes Chávez director de obras públicas comenta que está esperando la respuesta por parte de los interesados en apoyar en las obras del puente para iniciar con su construcción y pide la colaboración de los asistentes para buscar personas que ayuden económicamente para la construcción de dicho puente.
8. Se presentó el ciudadano Alberto Rodríguez Villalbazo quien ha estado al pendiente apoyando en el correcto funcionamiento de los módulos de maquinaria.
* **CLAUSURA**

Siendo las quince horas con veintitrés minutos del día viernes 28 de junio del 2019 se da por clausurado la sesión ordinaria del consejo de desarrollo rural sustentable del municipio de Gómez Farías Jalisco.

**Evelia Carolina Sánchez Álvarez, levanta la presente acta**

**,** que consta de \_\_\_\_5\_\_**Fojas útiles,** mismas que después de ser leída, **fue ratificada y firmada al** final para constancia y validez por todos los que en ella intervinieron. **Damos Fe.**